南通卫生高职校新校区新建项目前期咨询服务项目

招标文件

招标单位：南通市阳光项目建设有限公司

招标代理单位：江苏中润工程建设咨询有限公司

日    期：二〇二三年七月七日

尊敬的投标人：

欢迎参加本项目的公开招标。为了保证本次招标顺利进行，请在制作投标响应文件（以下称投标文件）之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

第一章  招标公告

一、项目概况

1、项目名称：南通卫生高职校新校区新建项目前期咨询服务项目。

2、项目地点：长泰路与九圩港路交界口。

3、资金来源：财政资金。

4、建设规模：总面积约14万平方米。

5、招标内容：项目建议书、可行性研究报告、项目估算文件的编制以及为相关研究所必要的现场踏勘及调研工作，直至招标人拿到立项（可行性研究报告）的批复；协助业主向上级主管部门进行前期方案研究成果的汇报工作，协助业主为本次招标内容做的所有服务工作。

6、服务期限：中标后3个工作日内提交项目建议书，在项目建议书通过业主确认后6个工作日内提交估算、可行性研究报告，并按照招标人具体时间要求，向上级主管部门进行可研方案汇报，根据专家审查意见形成最终的项目可行性研究成果报告。

二、项目预算（最高限价）：人民币18万元，报价高于或等于最高限价的视为无效报价。

三、申请人的资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳“税收”和“社会保障资金”的良好记录；参加本项目招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、投标人具有工商行政管理部门颁发的有效法人营业执照，营业执照范围中含咨询等相关内容。

3、企业业绩要求：投标人自2018年7月1日（以可研批复审批时间为准）以来承担过公建类项目单个项目总投资1亿元及以上的可行性研究报告业绩。

4、项目负责人资格要求：

a、拟派项目负责人为投标人的正式员工（提供①投标企业与拟派项目负责人签订的有效劳动合同书，②投标企业为项目负责人缴纳至公告前一个月的连续6个月的养老保险缴费清单；b、拟派项目负责人具有国家注册咨询工程师执业资格。

4、本项目不接受联合体投标。

具体详见本招标文件《第七章 投标文件组成》中的资格审查文件要求。

【特别提醒】请各投标人认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与投标的，所产生的一切后果由投标人承担。若投标人提供的相关材料为虚假或伪造，或者其他人员持法定代表人或委托代理人的身份证参与投标，一经发现则取消投标人资格，该投标人将记入不良记录，并将其列入黑名单。

投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标候选人，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参与同一招标项目相同标段的招标活动；为招标项目提供代理、整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该招标项目的其他招标活动。

四、获取招标文件

时间：自公告发布之日起至2023年7月11日14时00分00秒（北京时间）

地点：“南通市保障房建设投资有限公司www.ntftjt.com—公示公告—招标公告”栏

方式：自行下载

- 五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间： 2023年7月11日14时00分00秒（北京时间），逾时拒绝接收投标文件。

地    点：南通市阳光项目建设有限公司1615会议室（南通市崇川区世纪大道18号恒隆大厦A座16楼），如有变动另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起5日历天。

七、其他补充事宜

- 投标保证金：本次不设投标保证金。

- 项目招标活动模式：本项目采用现场开标模式。

3、本项目评委评标费由中标单位承担，具体以实际支出为准。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名    称：南通市阳光项目建设有限公司

地    址：南通市崇川区恒隆国际A座16楼

联系方式：王工 0513-59001129

2.招标代理机构信息

名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南通市崇川路58号

联系方式：高工 15962756653

二O二三年七月七日

第二章 投标须知

- 一、说明

1、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

2、招标文件的解释权属于招标人。

3、投标人在知道或应当知道本项目招标公告及招标文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目招标公告期限及期限届满之日后的3日历天内提出询问或以书面实名制形式提出质疑；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作投标人接受本项目招标公告及招标文件中的全部内容；投标人不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑、投诉。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

4、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

5、本招标文件内所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”、“少于”，不包括本数。

- 二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、招标人有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，且以在“南通市保障房建设投资有限公司www.ntftjt.com—公示公告—招标公告”栏发布的信息为准。

3、招标人对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，招标人将在投标截止时间5日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足5日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

5、除非招标人以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标人对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标人自负。

6、招标人视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，招标人将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、投标文件的组成及装订

- 1、投标文件由：资格审查文件、商务标共两部分组成。

- 2、投标人按招标文件要求编写投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如：修改错漏处，须经投标文件签署人签字（或盖章）并加盖公章。

3、投标文件的 “资格审查文件”、“商务标”各自装订成册。特别提示：“商务标”不得出现在“资格审查文件”之中，否则作无效投标处理。

五、投标文件的份数、签署和退还

1、投标人应准备 叁  份完整的纸质投标文件，其中正本 壹  份，副本 两  份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、投标文件分两册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务标，投标文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”、“商务标”。

3、投标人可将投标文件正、副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、投标文件正本须按招标文件要求由法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖印章。副本可复印，但须加盖投标人印章。

5、开标程序顺利进行后，所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标人均不退回。

六、投标文件的密封及标记

密封后，应在每一密封包的投标文件上明确标注投标项目名称、项目编号、投标文件各自对应的名称、投标人全称及日期，同时加盖投标人公章。

- 七、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起，45个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本招标文件规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标书将被拒绝。

八、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或委托代理人签字或盖章。

4、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中报价总表内容与投标文件技术响应中内容明细不一致的，以报价总表为准；

（2）投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标人的法定代表人或其被委托代理人签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5、投标报价必须包括投标人为完成本项目的所有工作内容并提供全套成果文件，以及前期现状调查、调研费、资料收集费、现场踏勘费、建议书及报告编制费、各阶段的专家评审费、、技术支持、劳务费、通讯费、交通费、食宿费、差旅费、咨询费、会费务、管理费、利润、税金等为完成本项目工作及各阶段服务所需的一切费用。各投标人应根据招标文件要求，并充分考虑市场，自行核算成本报价。

6、本次公开招标项目仅为一次商务报价，本项目中标人的投标报价作为中标价。

7、所有人员配备不得低于本招标文件的要求。招标人有权根据项目进展情况及工作需求，要求中标人适时增加相关专业人员，但服务费用不予增加。

8、除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，中标的投标人（以下称中标人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标人的中标单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

9、投标人应详细阅读招标文件的全部内容，准确制定相关工作方案等，必须对本项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供投标文件，导致报价无效，按无效投标处理。

九、投标费用

1、无论招标过程和结果如何，投标人自行承担与本次项目招标有关的全部费用。投标人承担参与投标可能发生的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、本项目招标代理费服务费按发改价格（2011）534号文的60%计取（不足1500元按1500计）、专家评审费（按实支付）由中标人承担，故各投标人须将上述费用考虑在报价中，但无需单列，投标人中标后现场支付招标代理服务费和专家评委费。

十、投标文件递交时间及地址

投标人必须在规定的时间将投标文件送达指定地点。招标人将拒绝接收在截止时间后递交的投标文件。

十一、履约保证金

1、本项目中标后的履约保证金为项目合同总价款的5%。

2、中标人的履约保证金须在中标通知书发出3个工作日内汇入招标人账户，中标人凭“中标通知书”和已经汇至招标人账上的“履约保证金”凭证，30日内与招标人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3、中标人在按要求保质保量的完成该项目合同且无违约情形时，招标人凭中标人提交的申请，一次性无息退还该合同的履约保证金。

4、由于中标人原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，招标人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时招标人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

5、履约保证金打款账号：南通市阳光项目建设有限公司，开户行：建设银行南通分行，账号：32050164863600001888。

十二、付款方式：项目建议书、可行性研究报告、投资估算经上级有关部门审核通过后一次性支付合同款的100%。

第三章  开标和评标

一、招标人组织开标

1、成立评标委员会小组，由招标人代表和有关专家依法组成。

2、投标人的法定代表人或委托代理人须持身份证准时参加投标会。

二、开标

1、招标人主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

2、投标人不足3家的可采用谈判的方式确定中标人。

三、资格审查

1、开标后，评标委员会根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。

2、资格审查合格的投标人进入评标。

四、评标

1、评标时间：资格审查后当即开始。

2、招标人负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和招标人代表授权函，对评审专家在招标活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍招标活动相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；招标人可以在评标前说明项目背景和项目需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向有关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

3、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人沟通并作书面记录。招标人确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

4、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合招标人答复投标人提出的质疑，配合相关部门的投诉处理和监督检查工作；

（8）在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向相关部门报告。

（9）评标委员会成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向监察等部门举报。

5、除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

7、评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

8、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

- 五、评审原则

（一）评标程序：资格符合性评审——商务标评审——确定中标候选人。

（二）本项目采用综合评分法。分资格审查、商务标两部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同由招标人现场抽签确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

- （三）投标人资格审查

参加本工程投标的投标人全部进入资格审查，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，并按照下表所列《资格审查标准》对投标人的资格进行审查。只有通过资格审查的投标人，才能参加商务标的评审。

资格审查标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书、法定代表人身份证明 | 法定代表人身份证明书、授权委托书 | ①若是法人参与投标，提供法定代表人身份证明书 ②若是授权委托人参与投标，提供法定代表人身份证明书及授权委托书格式见附件 |
| 2 | 营业执照 | 工商行政管理部门颁发的有效法人营业执照，营业执照范围中含咨询等相关内容 | 有效期内的企业法人营业执照 |
| 3 | 企业业绩 | 投标人自2018年7月1日（以可研批复审批时间为准）以来承担过公建类项目单个项目总投资1亿元及以上的可行性研究报告业绩。 | ①需提供咨询合同、行政审批局出具的可研批复，项目规模以合同为准，时间以可研批复审批时间为准。②咨询合同原件备查，考虑到可研批复原件存于甲方，本次投标需提供复印件（加盖甲方公章）备查。 |
| 4 | 拟派项目负责人 要求 | 项目负责人具有国家注册咨询工程师执业资格 | 国家注册咨询工程师（投资）登记证书 |
| 5 | 拟派项目负责人为投标人正式人员 | （1）投标企业与拟派项目负责人签订的有效劳动合同书 （2）投标企业为项目负责人缴纳至公告前一个月的连续6个月的养老保险缴费清单。 | 有效的劳动合同书及投标单位为项目负责人缴纳至公告前一个月的连续6个月的养老保险缴费清单。 |
| 6 | 投标文件组成“资格审查文件”其他材料 | 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳“税收”和“社会保障资金”的良好记录；参加本项目招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 符合规定条件的声明函、关于资格文件的声明函，格式见附件 |
| 备注 | 上述序号2-5须提供复印件并加盖单位公章。 |  |  |

- （四）商务标评审（满分100分）

- 1、企业、人员资信（27分）

| - 序号 | - 评分点名称 | - 评审标准 | - 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 企业资信（8分） | - （1）企业具有质量管理体系认证证书得2分、企业环境管理体系认证证书得2 分、企业职业健康安全管理体系认证证书得2分，有一项得 2分，总分 6分。（证书在有效期内） | - 6 |
|  |  | - （2）企业具有工程咨询乙级及以上资信得2分。（证书在有效期内，提供省级及以上工程咨询协会证书） | - 2 |
| - 2 | - 项目负责人资信（9分） | - （1）项目负责人具有省、部级人事行政主管部门颁发的建设工程类的高级及以上工程师且职称年限满10年及以上的得2分。 | - 2 |
|  |  | - （2）项目负责人取得国家注册咨询工程师执业资格5年以下得1分，5年（含）-10年（不含）得2分，10年（含）-18年（不含）得3分，18年（含）以上得4分。 - 提供执业资格证书，年限以资格证书上的批准时间为准。 | - 4 |
|  |  | - （3）项目负责人具有国家一级注册造价工程师或国家一级注册建筑师的，满足其中一个得3分，本项最多得3分。 - 提供国家一级注册造价工程师、国家一级注册建筑师注册证书。 | - 3 |
| - 3 | - 咨询机构人员（除项目负责人）（5分） | - 咨询机构人员每有1名具有国家注册咨询工程师证的得1分，最多得5分。 - 提供国家注册咨询工程师（投资）登记证书。 | - 5 |
| - 4 | - 类似业绩 - （5分） | - 投标人自2018年7月1日（以可研批复审批时间为准）以来完成过公建类工程可行性研究报告业绩的： - （1）单个项目工程投资1亿元（含）-4亿元（不含）的得2分，本项最多得2分； - （2）单个项目工程投资4亿元（含）以上的得3分，本项最多得3分； - 证明材料：①需提供咨询合同、行政审批局出具的可研批复，项目规模以合同为准，时间以可研批复审批时间为准。②咨询合同原件备查，考虑到可研批复原件存于甲方，本次投标需提供复印件（加盖甲方公章）备查。③资格审查和加分项业绩可以为同一业绩。 | - 5 |

备注：提供相关证明材料原件复印件加盖公章，若投标文件中未提供相关证明材料，一律不作为加分的依据，且现场一律不得补充提交。

- 2、投标报价评审（满分73分）

1、本项目服务费招标控制价:  18  万元。

2、确定有效报价:投标总价低于招标控制价的为有效报价，投标总价高于或等于招标控制价的均为无效报价，作废标处理。投标报价保留小数点后两位。

3、确定评标基准价:以有效投标总价的算术平均值为评标基准价。

4、计算投标报价得分:

① 投标总价与评标基准价相等的得73分

②各投标人的投标总价与评标基准价相比较，每上浮 1%扣 0.15 分，每下浮1%扣 0.1分。不足1%的，采用插入法计算，得分保留小数点后两位。

5、评标小组在评标报告签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。

（五）中标人的确定

1.评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

招标人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

2.本项目的第一中标候选人原则上为中标人，中标价为其投标报价。若第一中标候选人中有放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人有权取消其中标候选人资格，并按中标候选人排名依次进行递补或重新招标。

3、评标时评委对评标细则若有争议，由评标小组评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

4、对落标的投标人不做落标原因的解释。

5、若有效投标单位不足三家时，可采用竞谈的方式确定第一中标候选人。

六、关于投标价格评审

- 1、针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的商务报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围、质量和性能，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。

- 2、针对投标价格合理性的评审

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 七、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、报价高于或等于招标文件中规定的最高限价的；

4、投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 八、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装。

- 九、出现下列情形之一的，作废标处理：

1、出现影响招标公正的违法违规行为的；

2、所有投标人报价超出招标最高限价的；

3、因重大变故，招标任务被取消的；

4、评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

- 十、中标通知

1、开标结束后，招标人在“南通市保障房建设投资有限公司www.ntftjt.com—公示公告—招标公告”栏公告中标结果。

2、中标公告期限为3日，期限结束后向中标人发出《中标通知书》。

3、《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。招标人、中标人依法承担法律责任。

第四章  合同主要条款

工程咨询服务合同

项目名称：                               前期咨询服务

委 托 方：

受 托 方：

签订日期：            2023年    月   日

签订地点：                  南通市

中国工程咨询协会制

工程咨询服务合同

委托方（单位全称）：

受托方（单位全称）：

委托方受托方双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和工程咨询行业有关规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

根据委托方的委托要求，受托方应根据国家、地区及行业的有关政策、法规及规范要求，按时向委托方提交咨询成果。

第一条  委托项目名称及合同类型

（一）委托项目名称： 南通卫生高职校新校区新建项目前期咨询服务项目。

（二）合同类型

| 编号 | 类型 |  | 选择 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划咨询 |  | □ |  |
| 2 | 编制项目建议书 |  | R |  |
| 3-1 | 编制 | 项目可行性研究报告 | R |  |
| 3-2 |  | 项目申请报告 | R |  |
| 3-3 |  | 资金申请报告 | R |  |
| 4 | 评估咨询 |  | □ |  |
| 5 | 工程项目管理 |  | □ |  |
| 6 | 项目后评价报告 |  | □ |  |
| 7-1 | 其他咨询 | 编制节能评估报告书 | □ |  |
| 7-2 |  | 编制重大固定资产投资项目社会稳定风险评估报告 | □ |  |
|  |  | 环境影响评价 | □ |  |
| 7-3 |  | 实施方案 | □ |  |
| 7-4 |  | 初步设计评估咨询 | □ |  |
| 7-5 |  | 工程项目概预决算审查 | □ |  |
| 7-6 |  | 其他 | □ | 具体是： |

第二条  咨询项目概况

（一）建设地点：长泰路与九圩港路交界口；

（二）建设内容： 南通卫生高职校新校区新建项目 ；

（三）建设规模： 总面积约14万平方米。

（四）项目总投资：约6亿元。

第三条  委托咨询服务的期限、地点及进度要求

（一）咨询的内容：项目建议书、可行性研究报告、项目估算文件的编制以及为相关研究所必要的现场踏勘及调研工作，直至委托方拿到立项（可行性研究报告）的批复；协助业主向上级主管部门进行前期方案研究成果的汇报工作，协助业主为本次招标内容做的所有服务工作。

（二）咨询地点：南通市。

（三）进度要求：2023年   月    日前完成项目建议书，项目建议书通过后  日内完成估算、可行性研究报告。

第四条  协作事项

为保证受托方有效进行技术咨询工作，委托方尽可能向受托方提供下列协作事项：

1、提供技术资料：单位简介，向市政府申请的项目建设必要性文件，项目使用地合法的土地使用等文件。

2、提供工作条件：       /                                    。

3、委托方提供上述协作事项的时间及方式：       /              。

4、本合同履行完毕后，上述技术资料和条件按以下方式处理： 归档 。

5、其它：               /                          。

第五条  委托方的权利和义务

（一）委托方应在合同约定的时间内提供编制本项目报告所需要的基础数据和技术资料，并协助受托方收集其他有关资料。

（二）在合同期内，委托方进行与本项目有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等汇总后的所有信息资料，应及时提供给受托方，必要时可吸收受托方编制人员参加。

（三）委托方按照约定及时向受托方支付本合同费用。

（四）委托方在合同期内项目发生变化时应及时通知受托方。

（五）因委托方责任造成报告重大修改，或返工重做，应另行增加费用，其数额由双方另行商定，同时，提交成果的时间相应调整，双方另行签订补充协议。在合同期内项目发生变化时应及时通知受托方。

（六）受托方提交的咨询成果，委托方不得擅自修改、转让或转借给第三方使用，否则，由此发生的损失和法律责任由委托方承担。

第六条  受托方的权利和义务

（一）受托方应在合同约定的时间内完成咨询报告，使本报告达到合同规定的要求。

（二）受托方提供的咨询成果达不到合同规定要求的，受托方应无条件完善、修改。

（三）受托方应对委托方提供的资料承担保密义务。

（四）未经委托方同意，受托方不得擅自将咨询成果提供给第三方使用，否则，由此发生的损失和法律责任由受托方承担。

（五）受托方应按合同约定向委托方提供咨询报告 陆 份。若委托方要求增加咨询报告份数，受托方将按本单位规定收取咨询报告的文印工本费。

第七条  合同金额与付款方式

（一）合同金额：

大写： 人民币             （小写）： ¥             元

（二）付款方式：

1、项目建议书、可行性研究报告、投资估算经上级有关部门审核通过后一次性支付合同款的100%。

2、南通市阳光项目建设有限公司是本项目的代建单位，本合同是基于南通市阳光项目建设有限公司所签该项目代建合同基础上签订的前期咨询服务合同。受托方需将发票开具给本项目业主单位（江苏省南通卫生高等职业技术学校）。

第八条  交付与验收

双方确定，按以下标准和方式对受托方提交的咨询成果进行验收：

（一）交付内容

受托方提交咨询成果的形式：文本格式。

（二）交付的形式、数量、时间及地点

以书面咨询报告作为咨询成果，则书面咨询成果的形式、数量、时间及地点为：

书面咨询报告（一式  陆  份），电子资料  2份  。

时间：根据委托方要求提交项目建议书、估算、可行性研究报告。并按照委托方具体时间要求，向上级主管部门进行汇报，并根据审查意见形成最终的研究成果报告。

地点：___委托方指定地点 __

（三）成果验收

编制并报审                      （项目名称）咨询报告，具体内容包括项目建议书、可行性研究报告、估算并通过批复。

第九条  违约责任

（一）委托方的违约责任

1、委托方违反约定，不能按时提供技术资料或工作条件或提供技术资料不准确，导致受托方无法按期完成并提交咨询成果的，受托方有权按延误的时间予以顺延；造成咨询成果返工或修改时，委托方应按实际完成的工作量增付费用。

2、委托方因故要求中途终止合同时，应及时书面通知受托方。受托方不退还委托方支付的定金。若受托方已开展工作，委托方应按受托方实际完成的工作量支付相应的咨询费。

（二）受托方的违约责任

1、受托方未按委托方要求日期提交符合批复要求的咨询成果时，受托方从应提交日期的次日起计算，每延误一天，向委托方赔偿应收合同金额的5%，作为违约金。延误超过30天的，委托方有权解除合同，受托方不得要求支付咨询费，且需向委托方另行赔偿合同全额的100%作为违约金。

2、受托方故意或重大过失，提供错误或不合格信息而导致委托方损失的，受托方有责任采取补救措施，并按实际情况赔偿委托方因此而造成的直接损失，同时，向委托方赔偿该合同金额的10%，作为违约金。

第十条  不可抗力

发生不可抗力事件，一方在本合同项下受不可抗力影响的义务在不可抗力造成的延误期间自动中止，其履行期限应自动延长，延长期间为中止的期间，该方无须为此承担违约责任。如果发生不可抗力事件，致使不能实现合同目的的，双方均可以解除合同，自解除合同的书面通知到达对方时合同解除，双方均不需向对方承担违约责任。

提出受不可抗力影响的一方应及时书面通知对方，并且在随后的15日内向对方提供不可抗力发生和持续期间的充分证据。提出受不可抗力影响的一方，还应尽一切合理努力排除不可抗力对履行合同造成的影响。

发生不可抗力的，双方应立即进行磋商，寻求合理的解决方案，并且要尽一切合理努力将不可抗力造成的损失降低到最小程度。

第十一条  争议的解决

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按下列第  1  种方式解决：

（一）提交    南通   仲裁委员会仲裁；

（二）向被告所在地有管辖权的人民法院起诉；

第十二条  其他

（一）本合同一式  陆 份，具有同等法律效力，委托方和受托方各执 叁 份。

（二）本合同自双方法人代表或其授权代表签字、盖章之日起生效，自双方履行完合同约定的义务后自动终止。

（三）本合同未尽事宜，由委托方和受托方双方协商并签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

（四）合同附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。合同附件与合同正文冲突时，以合同正文条款为准。本合同附件： / 。

| 委托方（盖章）： |  | 受托方（盖章）： |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 法定代表人 |
| 或委托代理人： |  | 或委托代理人： |
| 签字地点： |  | 签字地点： |
| 经 办 人： |  | 经 办 人： |
| 开 户 名： |  | 开 户 名： |
| 开户银行： |  | 开户银行： |
| 银行账号： |  | 银行账号： |
| 日 期： | 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

第五章 合同授予

一、中标人的履约保证金须在中标通知书发出3个工作日内汇入招标人账户，中标人凭中标通知书及履约保证金缴费证明30日内与招标人签订合同。本合同一式肆份，招标单位、中标人各贰份。所签合同不得对招标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

二、招标人按合同约定积极配合中标人履约。招标人故意推迟项目报告出具时间的，与中标人串通或要求中标人通过降低服务标准的，要求中标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

三、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有商业贿赂等违法情形的，应由招标人移交公安等行政执法部门依法查处。

四、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

五、付款方式详见招标文件第二章，以上项目款的支付不计息。

第六章 质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次投标活动的当事人。

2、下载招标文件的投标人应根据第二章“投标人须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，投标人未进行投标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、中标结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由投标人确认的事项，投标人当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人。招标人不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标人不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标委托代理人送达招标人和代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，招标人签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、招标人负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。招标人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面申请撤回《质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良投标人名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良投标人名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良投标人名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良投标人名单；视情在区、市、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由招标人组织的招标活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。投标人进行质疑后，招标人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。招标人有权对其在1至3年内禁入由招标人组织的招标活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在区、市、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关机构对该投标人同步实施1至3年内禁入。

七、质疑投标人对招标人的答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向有关部门投诉。

第七章 投标文件组成

投标文件由资格审查文件、商务标两部分组成。本次招标采用资格后审方式。

一、资格审查文件：

1、投标人有效的营业执照的复印件或扫描件。

2、投标人法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明（格式附后）。

非法定代表人参加的，必须同时提供①法定代表人身份证明（格式附后）、②法定代表人签字或盖章的授权委托书（格式附后）。

3、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。须提供：符合规定条件的声明函（格式附后）。

4、企业业绩要求：投标人自2018年7月1日（以可研批复审批时间为准）以来承担过公建类项目单个项目总投资1亿元及以上的可行性研究报告业绩。须提供①需提供咨询合同、行政审批局出具的可研批复，项目规模以合同为准，时间以可研批复审批时间为准。②咨询合同原件备查，考虑到可研批复原件存于甲方，本次投标需提供复印件（加盖甲方公章）备查。

5、项目负责人资格要求：

a、拟派项目负责人为投标人的正式员工（提供①投标企业与拟派项目负责人签订的有效劳动合同书，②投标企业为项目负责人缴纳至公告前一个月的连续6个月的养老保险缴费清单；

b、拟派项目负责人具有国家注册咨询工程师执业资格，提供国家注册咨询工程师（投资）登记证书复印件加盖公章。

6、关于资格文件的声明函（格式附后）。

注：以上材料如为复印件或扫描件的，均须加盖投标人公章。

二、商务标：

1、投标响应函，格式附后；

2、企业资信、项目负责人资信、咨询机构人员（除项目负责人）、类似业绩等商务标评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

3、投标人认为需要提交的其他商务技术材料；

附件：

南通卫生高职校新校区新建项目

前期咨询服务

投标文件

对应投标标文件，相应填写：资格审查文件

商务标

投标人：参加投标人全称（公章）

日  期：      年  月  日

一、资格审查文件

1、法定代表人身份证明

南通市阳光项目建设有限公司：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的南通卫生高职校新校区新建项目前期咨询服务项目招标活动进行投标，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）                   法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                      年   月    日

法定代表人身份证复印件或扫描件

2、授权委托书

（委托代理人参加投标时，须出示此证明）

南通市阳光项目建设有限公司：

兹授权委托               （委托代理人的姓名）代表我公司参加南通卫生高职校新校区新建项目前期咨询服务项目投标活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人情况：

姓名：             性别：             年龄：             职务：

身份证号码：

手机：               传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

委托代理人身份证复印件或扫描件

注： 如为委托代理人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

- 3、符合规定条件的声明函

- 我单位参加南通卫生高职校新校区新建项目前期咨询服务项目投标活动。做出如下声明：

- 1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

- 2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5、我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 注1、投标人在参加采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动。2、“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

- 6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

- 声明人：（公章）

- 日期：        年      月     日

- 4、关于资格文件的声明函

南通市阳光项目建设有限公司：

本公司愿就由贵单位组织实施的南通卫生高职校新校区新建项目前期咨询服务项目招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

日  期：   年  月  日

二、商务标

1、投标响应函

南通市阳光项目建设有限公司：

依据贵单位南通卫生高职校新校区新建项目前期咨询服务项目公开招标，我方授权       （姓名）      （职务）为委托代理人全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容。

2、我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供招标单位在招标文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评标小组所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，并同意招标文件内“投标人须知”中关于投标保证金不予退还的规定。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

日  期：   年  月  日

2、投标报价总表

| 项目名称 | 南通卫生高职校新校区新建项目前期咨询服务项目 |
| --- | --- |
| 投标总价 | 大写：人民币 万 仟 佰 拾 元 角 分。 小写：￥ 元。 |
| 付款条件 | 完全接受并响应本项目招标文件的要求。 |

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

日  期：   年  月  日

注：本表为格式表，不得更改，但可以扩展。必须提供。

……全文结束……